LOCAL ROUTE

6 인   팀   구 성 안

현지인이 다시 가는 곳으로.

반려동물과 외국인도 걱정 없이 떠나는 맞춤형 로컬 여행.

위치기반 여행 일정 최적화 플랫폼

FE-W · APP-S · APP-N · BE-A · BE-E · OPS

문서 버전 v1.0

작성일 2026년 8월 26일

웹 + 앱 동시 개발 · 역할별 기술 스택과 담당 코드 범위

목차

문서 표기 규칙	2

1. 팀을 나누기 전에 — 지금 코드가 어디까지 와 있는가	3

2. 6인 팀 구성 한눈에 보기	5

3. 역할별 상세	7

4. 역할 간 인터페이스 계약	15

5. RACI	16

6. 웹과 앱을 함께 만드는 방법 — 공유 코드 구조	17

7. 화면 44개 담당 배분	19

8. API 66개 담당 배분	20

9. 협업 규칙	21

10. 리스크와 대응	23

11. 첫 2주 스프린트	24

12. 이 팀 구성의 전제와 한계	26

13. 부록	27

결론	29

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-08-26 (수) |
| 대상 | LOCAL ROUTE 개발팀 6인 |
| 목적 | 웹과 앱을 동시에 완성하기 위한 역할 분담, 역할별 기술 스택, 담당 코드 범위, 인수인계 규칙을 정한다 |
| 확정 전제 | 앱은 React Native + Expo 신규 구현. 전담 역할 하나는 인프라·배포·품질에 배정 |

# 문서 표기 규칙

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| [코드 실측] | 2026-08-26 기준 저장소를 직접 세어 확인한 값 |
| [설계 제안] | 이 문서에서 제안하는 구조·규칙. 팀 논의로 변경 가능 |
| [위험] | 놓치면 일정이나 출시를 막는 항목 |

# 1. 팀을 나누기 전에 — 지금 코드가 어디까지 와 있는가

역할 분배는 "어떤 일이 남았는가"에서 나와야 한다. 추측 대신 저장소를 직접 셌다.

## 1.1 전체 규모 [코드 실측]

| 영역 | 실측 |
| --- | --- |
| 저장소 구조 | npm workspaces 모노레포 (server + web) |
| 서버 소스 | 5,024줄 (routes 8개, services 15개, lib 2개, workers 2개) |
| 서버 API | 66개 엔드포인트 |
| 데이터 모델 | 26개 (Prisma) |
| 마이그레이션 | 27개 |
| 서버 테스트 | 12개 파일 (node:test + supertest) |
| 최적화 솔버 | Python OR-Tools 9.14 · server/solver/route_optimizer.py 118줄 |
| 웹 소스 | 90개 파일 · TSX 5,787줄 + CSS 3,535줄 |
| 웹 컴포넌트 | 38개 |
| 웹 페이지 | 38개 파일 |
| 화면(라우트) | 44개 — 완료 23 · 부분 4 · 예정 17 |
| 앱(React Native) | 0% — 아직 시작 전 |
| CI | GitHub Actions 1개 (audit · 서버 테스트 · 서버/웹 빌드) |
| 컨테이너 | Dockerfile 2 · compose 2 · nginx.conf 1 |

## 1.2 서버 내부 구성 [코드 실측]

| 파일 | 줄 수 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| routes/trips.ts | 705 | 여행 생성·일정 조회·재최적화·경로·장소 |
| services/schedule.ts | 587 | 시간창 제약 스케줄링 |
| services/kakao.ts | 538 | 카카오 로컬·모빌리티·좌표 변환 |
| services/recommend.ts | 333 | 추천 점수 계산 |
| services/reoptimize.ts | 330 | 부분 재최적화·재계획 |
| services/paceLearning.ts | 246 | 사용자 이동 속도 학습 |
| lib/tourapi.ts | 175 | 한국관광공사 API |
| services/generate.ts | 163 | 생성 파이프라인 |
| routes/community.ts | 160 | 방문 인증·리뷰·로컬 프로필 |
| routes/social.ts | 156 | 스토리·팔로우·신고 |
| services/optimizer.ts | 146 | OR-Tools 솔버 호출 |
| routes/experience.ts | 132 | 축제·이벤트·기념품샵·날씨 |
| routes/collaboration.ts | 131 | 공동 편집·공유·초대 |
| routes/commerce.ts | 114 | 광고·예약 제휴 |
| routes/account.ts | 103 | 회원가입·로그인·프로필 |
| services/navText.ts | 49 | 현장 한국어 문장·택시 카드 |

## 1.3 웹 화면 현황 [코드 실측]

| 마일스톤 | 화면 수 | 완료 | 부분 | 예정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 웹 | 20 | 15 | 1 | 4 |
| M2 앱 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| M3 심사 필수 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| M4 후속 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 합계 | 44 | 23 | 4 | 17 |

## 1.4 여기서 나오는 결론

- 백엔드 API는 거의 다 있다. 66개 엔드포인트, 26개 모델이 동작한다. 새로 만들 API보다 앱이 쓸 수 있게 다듬고 계약을 안정시키는 일이 크다.

- 웹은 절반을 넘겼다. 44개 중 23개 완료. 남은 17개 중 7개는 스토어 심사 필수 화면(약관·정책·운영 콘솔)이다.

- 앱은 0이다. 여기가 가장 큰 미개척지이고, 사람이 가장 많이 필요한 곳이다.

- 운영 준비가 비어 있다. 아직 SQLite + 로컬 실행이다. 공개 배포와 스토어 심사를 하려면 PostgreSQL 전환과 클라우드 배포가 필요하다.

- 엔진이 특수하다. Python OR-Tools 솔버가 Node 서버에 물려 있다. 이건 일반 백엔드 업무와 성격이 다르다.

그래서 6명을 이렇게 나눈다: 웹 1 · 앱 2 · 백엔드 2 · 인프라 1.

# 2. 6인 팀 구성 한눈에 보기

| # | 코드 | 역할명 | 한 문장 | 주 기술 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FE-W | 웹 프론트엔드 & 디자인 시스템 | 웹 44개 화면을 완성하고, 앱이 그대로 따라 쓸 디자인 규격을 정한다 | React 18 · Vite 8 · react-router 7 · TypeScript |
| 2 | APP-S | 앱 · 셸과 계획/기록 흐름 | Expo 앱의 뼈대와 여행 전·후 화면을 만든다 | React Native · Expo · Expo Router |
| 3 | APP-N | 앱 · 여행 중 네이티브 기능 | 지도·내비, 카메라 OCR, 음성, 권한·푸시·딥링크를 네이티브로 구현한다 | Expo Modules · react-native-maps · 카메라/음성 |
| 4 | BE-A | 백엔드 코어 API | 인증·여행·일정·소셜·커머스 API와 클라이언트 계약을 책임진다 | Node · Express 4 · Prisma 5 · TypeScript |
| 5 | BE-E | 추천·최적화 엔진 & 데이터 | 추천 점수, OR-Tools 스케줄러, 페이스 학습, 스키마와 데이터 적재를 책임진다 | Python OR-Tools · Prisma · 외부 API |
| 6 | OPS | 인프라 · 배포 · 품질 | PostgreSQL 전환, 클라우드 배포, CI/CD, 앱 빌드·스토어, 품질 게이트를 책임진다 | Docker · Nginx · GitHub Actions · EAS |

## 2.1 조직도와 인계 관계

6인 팀 구조와 산출물 인계 관계

## 2.2 인원 배분의 근거 [설계 제안]

| 영역 | 인원 | 왜 이만큼인가 |
| --- | --- | --- |
| 웹 | 1 | 44개 중 23개가 이미 완료. 남은 17개는 대부분 정적 화면(약관·정책)이거나 기존 컴포넌트 재조합이다. 다만 디자인 시스템 정의라는 앱 전체에 영향을 주는 일을 함께 맡으므로 가볍지 않다. |
| 앱 | 2 | 0에서 시작한다. 화면 수도 많지만, 진짜 부담은 네이티브 영역(권한·카메라·음성·지도·푸시·빌드·서명)이다. 성격이 완전히 달라 한 사람이 둘 다 하면 병목이 된다. |
| 백엔드 | 2 | API 66개는 유지·확장만으로도 한 사람 몫이다. 여기에 Python OR-Tools 솔버라는 이질적인 영역이 붙어 있어 분리한다. 데이터(스키마·적재)는 엔진 담당이 함께 맡는 것이 자연스럽다 — 추천 품질은 결국 데이터 품질이기 때문이다. |
| 인프라 | 1 | 지금 SQLite + 로컬 실행이라 스토어 심사가 불가능하다. PostgreSQL 전환, 배포, CI/CD, 앱 서명·스토어 등록은 한 사람이 끝까지 책임져야 중간에 끊기지 않는다. |

[설계 제안] 데이터 전담을 따로 두지 않은 이유: 6명 중 하나를 데이터 수집·정제에 쓰면 앱이나 인프라가 얇아진다. 대신 BE-E가 데이터를 겸하고, 장소 데이터 확충은 전원이 참여하는 주간 작업으로 돌린다(11.4절).

# 3. 역할별 상세

각 역할은 다음 8가지로 정의한다: 한 문장 정의 / 핵심 책임 / 기술 스택 / 담당 코드 / 다른 역할에 넘기는 것 / 첫 주 과제 / 완료 판정 기준 / 백업 담당.

## 3.1 FE-W — 웹 프론트엔드 & 디자인 시스템

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 웹 44개 화면을 완성하고, 앱 2명이 그대로 따라 쓸 수 있는 디자인 규격과 화면 명세를 만든다. |
| 백업 담당 | APP-S |

핵심 책임

- 웹 화면 완성 — 남은 17개 화면(약관·정책·운영 콘솔·장소 상세·사용자 프로필 등) 구현

- 페이지 트리 관리 — web/src/routes/routeTree.ts가 화면 정의의 단일 진실 공급원이다. 화면을 추가·변경할 때 반드시 여기부터 고친다

- 디자인 시스템 정의 — 현재 CSS 3,535줄이 색·간격·글자 크기를 각 화면에서 개별 지정하고 있다. 이를 토큰으로 추출해 앱이 같은 값을 쓰게 한다 (6장)

- 다국어(KO/EN) — i18n.ts와 전역 언어 스위처

- 접근성·반응형 — 375px부터 데스크톱까지, 키보드 이동과 스크린리더

기술 스택

| 항목 | 사용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | React 18.3 |  |
| 빌드 | Vite 8.2 (rolldown) | 프로덕션 빌드 약 1.3초 |
| 라우팅 | react-router-dom 7 | 중첩 라우트 + Outlet |
| 언어 | TypeScript | types.ts가 BE와의 계약서 |
| 스타일 | CSS Variables + 순수 CSS | 프레임워크 없음. 토큰화가 과제 |
| 지도 | Kakao Maps JS SDK | KakaoMap.tsx |
| OCR | Tesseract.js | 브라우저에서 직접 인식 |
| 음성 | Web Speech API | 브라우저 내장 |

담당 코드

web/src/routes/          routeTree.ts · AppRouter.tsx · AppShell.tsx · paths.ts
web/src/pages/**         38개 페이지 파일
web/src/components/**    38개 컴포넌트
web/src/styles.css       2,645줄  ← 토큰 추출 대상
web/src/ux-overrides.css   890줄  ← 토큰 추출 후 정리 대상
web/src/i18n.ts          다국어

다른 역할에 넘기는 것

| 받는 사람 | 무엇을 | 언제 |
| --- | --- | --- |
| APP-S · APP-N | 디자인 토큰 파일 + 화면별 레이아웃 명세 | 1주차 종료 시점 |
| APP-S · APP-N | 화면 스크린샷 세트 (앱 구현 기준) | 화면 완료 시마다 |
| BE-A | 화면에 필요한 응답 필드 요청 | 상시 ([TYPES] PR) |

첫 주 과제

- styles.css에서 색·간격·글자 크기·모서리 반경을 뽑아 web/src/design/tokens.ts 생성

- 스토어 심사 필수 화면 3개(/legal/terms, /legal/privacy, /legal/open-source) 구현

- 화면 44개 각각에 대해 "앱에도 필요한가 / 웹 전용인가" 판정해 routeTree.ts의 platform 갱신

완료 판정 기준

- routeTree.ts의 모든 노드가 status: DONE 또는 명시적으로 M4_LATER

- 375px에서 가로 스크롤이 생기는 화면 0개

- 디자인 토큰만 바꿔서 전체 색조를 바꿀 수 있는 상태

## 3.2 APP-S — 앱 · 셸과 계획/기록 흐름

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | Expo 앱의 뼈대(네비게이션·인증·상태·API 연결)를 세우고, 여행 전(계획)과 여행 후(기록) 화면을 만든다. |
| 백업 담당 | FE-W |

핵심 책임

- 앱 프로젝트 기반 — Expo 초기화, Expo Router 파일 트리, 하단 탭 네비게이션

- 공유 코드 연결 — packages/shared의 타입·API 클라이언트를 앱에서 그대로 사용 (6장)

- 여행 전 흐름 — 온보딩/언어 선택, 회원가입·로그인, 여행 조건 입력(3단계), 일정 생성 진행(SSE)

- 여행 후 흐름 — 여행 기록(스토리) 작성·조회, 내 여행 목록, 추억 지도, 프로필·설정

- 앱 상태 관리 — 로그인 세션 보관(SecureStore), 오프라인 시 동작

기술 스택

| 항목 | 사용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | React Native + Expo SDK |
| 라우팅 | Expo Router (파일 기반) |
| 저장소 | expo-secure-store (토큰), AsyncStorage (캐시) |
| 이미지 | expo-image |
| 폼 | React Hook Form 또는 순수 상태 (팀 합의) |
| 언어 | TypeScript |

담당 코드 (신규 생성)

mobile/app/_layout.tsx              전역 Provider · 인증 게이트
mobile/app/index.tsx                시작
mobile/app/welcome.tsx              첫 방문 소개·언어 선택
mobile/app/auth/                    로그인 · 회원가입
mobile/app/plan/                    여행 조건 3단계
mobile/app/generating/[tripId].tsx  생성 진행 (SSE)
mobile/app/trips/[tripId]/_layout   하단 탭 셸
mobile/app/trips/[tripId]/overview  여행 요약
mobile/app/stories/                 기록 작성·피드·상세
mobile/app/me/                      내 여행 · 설정
mobile/src/state/                   세션 · 언어 · 캐시

첫 주 과제

- mobile/ 워크스페이스 생성 + Expo Router 골격

- packages/shared에서 types.ts·client.ts를 가져다 쓰는 구조 확정 (BE-A와 합의)

- 로그인 → 여행 조건 입력 → 일정 생성 → 요약 확인까지 한 줄기 흐름을 시뮬레이터에서 완주

완료 판정 기준

- 실기기(Android·iOS)에서 크래시 없이 위 한 줄기 흐름 완주

- 네트워크를 끊었을 때 흰 화면이 아니라 안내가 뜬다

## 3.3 APP-N — 앱 · 여행 중 네이티브 기능

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 웹에서는 브라우저 API로 흉내 낸 기능들을 앱에서 진짜 네이티브로 구현하고, 권한·푸시·딥링크·지도를 책임진다. |
| 백업 담당 | OPS |

왜 이 역할을 따로 두는가

웹은 지금 이 기능들을 브라우저 내장 API로 데모 수준으로 구현했다. README에도 그렇게 적혀 있다.

| 기능 | 웹의 현재 구현 | 앱에서 해야 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 메뉴판 번역 | Tesseract.js (브라우저 OCR) | 네이티브 카메라 + 온디바이스 OCR. 인식률·속도가 완전히 다르다 |
| 음성 통역 | Web Speech API | 네이티브 음성 인식·합성. iOS/Android 각각 다름 |
| 지도·내비 | Kakao Maps JS SDK | react-native-maps 또는 네이티브 SDK. 실시간 위치 추적 필요 |
| 방문 인증 | 브라우저 Geolocation | 백그라운드 위치 권한 · 정확도 관리 |

핵심 책임

- 지도·내비게이션 — 경로 표시, 실시간 위치, 외부 지도 앱 딥링크(구글/애플/카카오)

- 카메라·OCR — 메뉴판 촬영 → 인식 → 번역·알레르기 배지

- 음성 — 한국어↔외국어 양방향 통역, 현장 문장 TTS 재생

- 권한 처리 — 위치·카메라·마이크·사진·알림. 각 권한에 목적 문구를 붙인다 (스토어 심사 필수)

- 푸시 알림 — 일정 시작 알림, 날씨 경고

- 딥링크 — 공유 링크(/s/:slug)와 초대 링크가 앱으로 열리게 한다 (iOS Universal Links · Android App Links)

기술 스택

| 항목 | 사용 |
| --- | --- |
| 지도 | react-native-maps 또는 Kakao 네이티브 SDK (1주차 결정) |
| 위치 | expo-location |
| 카메라 | expo-camera |
| OCR | 온디바이스 OCR 모듈 (expo-mlkit 계열 또는 커스텀) |
| 음성 | expo-speech (TTS) + 네이티브 음성 인식 |
| 푸시 | expo-notifications |
| 딥링크 | expo-linking + associatedDomains / intentFilters |

담당 코드 (신규 생성)

mobile/app/trips/[tripId]/schedule/   일정 · 날짜별
mobile/app/trips/[tripId]/navigate/   경로 상세 · 내비
mobile/app/trips/[tripId]/map.tsx     지도 전체
mobile/app/places/[placeId]/          장소 상세 · 현장 한국어
mobile/src/native/camera-ocr/         카메라 OCR
mobile/src/native/voice/              음성 인식·합성
mobile/src/native/location/           위치 추적 · 방문 인증
mobile/src/native/permissions/        권한 요청·목적 문구

첫 주 과제

- 지도 방식 결정 (react-native-maps vs Kakao 네이티브 SDK) — 장단점 비교표를 만들어 팀에 공유

- 위치 권한 요청 → 현재 위치 표시 → 경로 폴리라인 그리기까지 실기기 확인

- 권한 목적 문구 초안 작성 (OPS에게 전달, 스토어 등록에 사용)

완료 판정 기준

- 실기기에서 지도·카메라·음성·위치 4개 권한이 모두 정상 동작

- 권한을 거부해도 앱이 크래시 없이 대체 안내를 보여준다

- 공유 링크를 눌렀을 때 앱이 열린다 (양 OS)

[위험] 이 역할이 가장 예측하기 어렵다. 네이티브 기능은 "되는 줄 알았는데 iOS에서만 안 되는" 일이 잦다. 1주차에 4개 권한을 전부 실기기에서 한 번씩 찔러보는 것이 이 리스크를 가장 크게 줄인다.

## 3.4 BE-A — 백엔드 코어 API

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 66개 엔드포인트의 동작과 응답 계약을 책임지고, 웹과 앱이 같은 API를 안전하게 쓰게 만든다. |
| 백업 담당 | BE-E |

핵심 책임

- API 계약 관리 — web/src/types.ts와 서버 응답이 어긋나지 않게 유지. 앱이 붙으면 소비자가 둘로 늘어난다

- 인증·세션 — 익명 세션과 이메일 계정 두 갈래. 앱에서는 토큰 보관 방식이 달라 검증이 필요하다

- 여행·일정 API — 생성 job, SSE 진행률, 부분 재최적화, 되돌리기, 순서 변경

- 소셜·커머스 — 스토리, 팔로우, 신고·검토, 광고, 예약 제휴

- 보안 미들웨어 — helmet · CORS · rate limit 운영값. 앱 추가 시 CORS와 rate limit 재조정 필요

- 광고 신뢰 정책의 코드 강제 — 광고비가 추천 점수에 개입하지 못하게 API 단에서 막는다

기술 스택

| 항목 | 사용 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| 런타임 | Node.js | 20 LTS 이상 (CI는 24) |
| 프레임워크 | Express | 4.21 |
| ORM | Prisma Client | 5.22 |
| 보안 | helmet / cors / express-rate-limit | 8.1 / 2.8 / 7.5 |
| 이벤트 | KafkaJS + DB Outbox | 2.2 |
| 테스트 | node:test + supertest | 내장 / 7.1 |
| 개발 실행 | tsx watch |  |

담당 코드

server/src/index.ts               부트스트랩 · 미들웨어 · 라우터 마운트
server/src/routes/trips.ts        705줄
server/src/routes/community.ts    160줄
server/src/routes/social.ts       156줄
server/src/routes/experience.ts   132줄
server/src/routes/collaboration.ts 131줄
server/src/routes/commerce.ts     114줄
server/src/routes/account.ts      103줄
server/src/routes/analytics.ts     59줄
server/src/services/auth.ts · account.ts · community.ts · jobs.ts · ads.ts · events.ts
server/src/types.ts               응답 타입 정의
server/test/**                    12개 테스트 파일

다른 역할에 넘기는 것

| 받는 사람 | 무엇을 | 언제 |
| --- | --- | --- |
| FE-W · APP-S · APP-N | API 응답 타입 확정본 | 변경 시 즉시 ([TYPES] PR + 채널 공지) |
| APP-S | 앱용 인증 흐름 명세 (토큰 발급·갱신·만료) | 1주차 |
| OPS | 필요한 환경변수 목록 | 1주차 |

첫 주 과제

- web/src/types.ts와 server/src/types.ts를 `packages/shared`로 승격 (6장) — 앱 작업의 전제 조건이므로 최우선

- 앱에서 호출할 때의 CORS·rate limit 정책 정리

- 회원 인증 흐름 문서화 (앱은 쿠키가 아니라 토큰을 쓴다)

완료 판정 기준

- 웹·앱 양쪽에서 같은 클라이언트 코드로 API 호출이 성공

- npm test --workspace server 전체 통과

- API 계약이 바뀔 때 타입 오류로 즉시 드러난다

## 3.5 BE-E — 추천·최적화 엔진 & 데이터

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | "왜 이 장소가, 왜 이 시간에 추천되는가"를 계산하는 엔진과, 그 계산의 재료가 되는 데이터를 책임진다. |
| 백업 담당 | BE-A |

왜 코어 API와 나누는가

이 영역은 Python + 제약조건 최적화라는 다른 기술 축을 쓴다. Express 라우터를 다루는 감각과 OR-Tools 모델을 세우는 감각은 다르다. 그리고 이 엔진이 서비스의 차별점이므로 전담이 필요하다.

핵심 책임

- 추천 점수 — recommend.ts 333줄. 취향 적합도·로컬 점수·이동 효율·예산 적합도 등 가중치 축 설계

- 일정 최적화 — schedule.ts 587줄 + Python OR-Tools 솔버. 운영시간·이동시간·예산 제약을 만족하는 시간표 생성

- 부분 재최적화 — reoptimize.ts 330줄. 한 장소만 바꿔도 그 날짜만 다시 계산

- 페이스 학습 — paceLearning.ts 246줄. 사용자의 실제 이동 속도를 학습해 다음 일정에 반영

- 외부 데이터 연동 — 카카오 로컬·모빌리티(538줄), 한국관광공사 TourAPI(175줄), 날씨, 이미지 검색

- 데이터 스키마와 적재 — Prisma 26개 모델, 27개 마이그레이션, 시드 스크립트 6종

기술 스택

| 항목 | 사용 |
| --- | --- |
| 최적화 | Python 3.13 + OR-Tools 9.14 (server/solver/route_optimizer.py) |
| 폴백 | TypeScript 휴리스틱 스케줄러 (schedule.ts) |
| ORM·마이그레이션 | Prisma 5.22 |
| 외부 API | Kakao Local·Mobility, TourAPI, 기상청, 네이버/구글 이미지 검색 |
| 검증 | node:test (optimizer.test.ts, schedule.test.ts, recommend.test.ts, pace.test.ts) |

담당 코드

server/solver/route_optimizer.py     118줄 · OR-Tools
server/requirements-optimizer.txt    ortools==9.14.6206
server/src/services/schedule.ts      587줄
server/src/services/kakao.ts         538줄
server/src/services/recommend.ts     333줄
server/src/services/reoptimize.ts    330줄
server/src/services/paceLearning.ts  246줄
server/src/services/optimizer.ts     146줄
server/src/services/generate.ts      163줄
server/src/services/placeImages.ts   162줄
server/src/lib/tourapi.ts            175줄
server/prisma/schema.prisma          26개 모델
server/prisma/migrations/            27개
server/prisma/seed*.ts · ensure-*.ts · import-*.ts

첫 주 과제

- 장소 데이터 확충 계획 수립 — 현재 데이터로 며칠짜리 일정까지 단조롭지 않게 만들 수 있는지 실측하고, 부족하면 TourAPI 적재 범위를 정한다

- OR-Tools 솔버가 없을 때(휴리스틱 폴백)와 있을 때의 결과 차이를 측정해 문서화

- OPS와 PostgreSQL 전환 시 깨질 수 있는 쿼리·타입 목록 작성

완료 판정 기준

- 같은 조건으로 3회 생성했을 때 결과가 안정적이고, 각 장소에 추천 근거 문구가 붙는다

- 예산·운영시간 제약을 어기는 일정이 생성되지 않는다

- 솔버 장애 시 휴리스틱 폴백으로 조용히 넘어간다

[설계 제안] 데이터 품질이 곧 추천 품질이다. 아무리 좋은 최적화도 후보 장소가 부족하면 뻔한 일정을 낸다. BE-E는 알고리즘만큼 데이터 커버리지를 지표로 관리해야 한다.

## 3.6 OPS — 인프라 · 배포 · 품질

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 코드가 사용자에게 도달하는 모든 경로(DB·서버·도메인·빌드·스토어)와, 그 과정에서 품질이 무너지지 않게 하는 게이트를 책임진다. |
| 백업 담당 | BE-A |

지금 상태에서 이 역할이 왜 전담인가 [위험]

현재 서비스는 SQLite + 로컬 실행이다. 이 상태로는 다음이 전부 불가능하다.

- 공개 도메인 접속 → 스토어 심사 제출 불가

- 동시 사용자 처리 → 시연 중 여러 명이 동시에 누르면 쓰기 잠금

- 백업·복구 → 파일 하나 손상되면 전부 소실

- 실기기 앱 테스트 → 앱은 localhost:4000을 볼 수 없다. 공개 API가 없으면 앱 개발 자체가 막힌다

마지막 항목이 특히 중요하다. APP-S와 APP-N 두 사람의 작업이 OPS의 배포에 물려 있다.

핵심 책임

- DB 전환 — SQLite → PostgreSQL 16. 27개 마이그레이션 전환과 검증

- 클라우드 배포 — 컨테이너 기동, HTTPS 도메인, staging + production

- CI/CD — 현재 CI는 검증만 한다. 배포까지 잇는다

- 앱 빌드·서명 — EAS Build 프로필, Android 키스토어, iOS 인증서

- 스토어 등록 — Play Console · App Store Connect 계정, 등록 정보, 심사 대응

- 품질 게이트 — 머지 조건, 릴리스 체크리스트, 시나리오 테스트 관리

- 시크릿 관리 — API 키 12종 이상을 저장소 밖에서 안전하게 주입

기술 스택

| 항목 | 사용 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 컨테이너 | Docker + Compose | server/Dockerfile, web/Dockerfile, compose 2개 있음 |
| 웹 서버 | Nginx | web/nginx.conf 있음 · SPA fallback 적용됨 |
| DB | PostgreSQL 16 | 전환 필요 (현재 SQLite) |
| 캐시 | Redis 7 | 미도입 |
| CI | GitHub Actions | .github/workflows/ci.yml 있음 (검증만) |
| 앱 빌드 | Expo EAS Build / Submit | 미도입 |
| HTTPS | Let's Encrypt | 미도입 |

담당 코드·설정

docker-compose.yml · docker-compose.streaming.yml
server/Dockerfile · web/Dockerfile · web/nginx.conf
.github/workflows/ci.yml
scripts/dev.mjs      개발 실행 (서버+웹 동시)
scripts/doctor.mjs   환경 점검 (npm run doctor)
mobile/eas.json      앱 빌드 프로필 (신규)
mobile/app.json      번들 ID · 권한 문구 · 딥링크 (신규 · APP-N과 공동)

첫 주 과제 (우선순위 순)

- staging 환경 기동 — 앱 2명이 실기기 테스트를 시작하려면 이게 먼저다. 다른 모든 인프라 작업보다 앞선다

- Google Play · Apple Developer 계정 개설 착수 — 승인 대기가 팀 통제 밖이므로 즉시 시작

- PostgreSQL 전환 (BE-E와 함께)

완료 판정 기준

- 팀원 누구나 staging 주소로 앱·웹을 실기기에서 열 수 있다

- main에 머지하면 자동으로 staging에 반영된다

- DB 백업본으로 빈 DB를 복원해본 기록이 있다 — 해보지 않은 복구 절차는 없는 것과 같다

# 4. 역할 간 인터페이스 계약

6명이 병렬로 일하려면 "누가 무엇을 언제 넘기는가"가 명시돼야 한다. 아래가 지켜지지 않으면 뒷사람이 하루를 통째로 잃는다.

| 넘기는 사람 | 받는 사람 | 산출물 | 마감 | 형식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE-A | APP-S · APP-N · FE-W | packages/shared 타입·API 클라이언트 | 1주차 3일차 | PR 머지 |
| OPS | APP-S · APP-N | staging 접속 주소 + 계정 | 1주차 3일차 | README 갱신 |
| FE-W | APP-S · APP-N | 디자인 토큰 + 화면 레이아웃 명세 | 1주차 종료 | packages/shared/design/ |
| APP-N | OPS | 권한 목적 문구 (위치·카메라·마이크·사진·알림) | 1주차 종료 | 이슈 코멘트 |
| BE-E | OPS | PostgreSQL 전환 시 주의 쿼리·타입 목록 | 1주차 종료 | 이슈 |
| OPS | 전원 | 스토어 계정 개설 진행 상황 | 매주 | 채널 공지 |
| APP-S | OPS | 앱 아이콘·스플래시 원본 | 앱 첫 빌드 3일 전 | mobile/assets/ |
| BE-E | BE-A | 추천 응답 스키마 변경 사전 통보 | 변경 전날 | [TYPES] PR |

규칙 세 가지 [설계 제안]

- 마감을 못 지킬 것 같으면 마감 전날에 알린다. 당일에 알리면 뒷사람의 하루가 사라진다.

- 타입을 바꾸면 PR 제목에 `[TYPES]`를 붙이고 채널에 알린다. 소비자가 웹·앱 둘이므로 조용한 변경은 반드시 사고가 된다.

- 막히면 30분 안에 말한다. 혼자 붙잡고 반나절을 쓰는 것이 6인 팀에서 가장 비싼 낭비다.

# 5. RACI

R = 실행 · A = 최종책임 · C = 자문 · I = 공유

| 작업 | FE-W | APP-S | APP-N | BE-A | BE-E | OPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 웹 화면 구현 | A/R | C | I | C | I | I |
| 디자인 시스템·토큰 | A/R | R | R | I | I | I |
| 페이지 트리 관리 | A/R | C | C | I | I | I |
| 앱 프로젝트 기반·네비게이션 | C | A/R | R | I | I | C |
| 앱 계획·기록 화면 | C | A/R | C | C | I | I |
| 앱 지도·내비 | I | C | A/R | I | C | I |
| 카메라 OCR · 음성 | C | C | A/R | I | I | I |
| 권한·푸시·딥링크 | I | C | A/R | I | I | R |
| API 설계·계약 | C | C | C | A/R | C | I |
| 인증·세션 | C | R | I | A/R | I | C |
| 소셜·커머스 API | I | I | I | A/R | I | I |
| 추천 점수 | I | I | I | C | A/R | I |
| 일정 최적화 (OR-Tools) | I | I | I | C | A/R | C |
| 외부 API 연동 | I | I | C | C | A/R | C |
| DB 스키마·마이그레이션 | I | I | I | R | A/R | C |
| 데이터 적재·정제 | I | I | I | I | A/R | I |
| PostgreSQL 전환 | I | I | I | R | R | A/R |
| 클라우드 배포·HTTPS | I | I | I | C | I | A/R |
| CI/CD | I | I | I | C | C | A/R |
| 앱 빌드·서명 | I | C | R | I | I | A/R |
| 스토어 등록·심사 | I | C | R | I | I | A/R |
| 약관·개인정보 문서 | R | I | C | C | I | A/R |
| 품질 게이트·릴리스 판정 | R | R | R | R | R | A/R |

# 6. 웹과 앱을 함께 만드는 방법 — 공유 코드 구조

이 장이 6인 체제의 핵심이다. 웹과 앱을 따로 만들면 같은 코드를 두 번 쓰고, 두 배로 틀린다.

## 6.1 지금 구조의 문제

app/
├── server/          Express · Prisma
│   └── src/types.ts        ← 서버가 정의하는 타입
└── web/             React
    ├── src/types.ts        ← 웹이 다시 정의하는 타입 (수동 동기화)
    └── src/api/client.ts   ← API 호출 함수 35개+

여기에 mobile/을 그냥 추가하면 타입 정의가 3벌, API 클라이언트가 2벌이 된다. 한 곳만 고치고 다른 곳을 잊으면 런타임에서 터진다.

## 6.2 제안 구조 [설계 제안]

app/
├── packages/
│   └── shared/                    ← 신규. 웹·앱·서버가 공유
│       ├── src/types.ts           API 요청·응답 타입 (단일 진실 공급원)
│       ├── src/client.ts          fetch 기반 API 클라이언트
│       ├── src/i18n/              번역 문자열
│       ├── src/design/tokens.ts   색·간격·타이포 토큰
│       └── src/domain/            순수 계산 (거리·비용 합산·날짜 포맷)
├── server/
├── web/                           React (shared 사용)
└── mobile/                        React Native + Expo (shared 사용)

## 6.3 무엇을 공유하고 무엇을 공유하지 않는가

| 공유 가능 | 이유 |
| --- | --- |
| 타입 정의 | 서버 응답 모양은 플랫폼과 무관하다 |
| API 클라이언트 | fetch는 React Native에도 있다. 그대로 동작한다 |
| 다국어 문자열 | 같은 문장을 두 번 번역할 이유가 없다 |
| 디자인 토큰 | 색·간격 값은 숫자다. 적용 방법만 다르다 |
| 순수 계산 | 거리·비용·날짜 계산에 DOM이 필요 없다 |

| 공유 불가 | 이유 |
| --- | --- |
| JSX 태그 | <div> ↔ <View> |
| 스타일 적용 | CSS ↔ StyleSheet |
| 라우터 API | react-router ↔ Expo Router |
| 브라우저 API | Tesseract.js·Web Speech ↔ 네이티브 모듈 |

경험칙: 화면에 그리는 코드는 공유하지 말고, 화면에 그릴 내용을 만드는 코드는 전부 공유한다.

## 6.4 이 구조가 팀 배분에 주는 효과

- BE-A가 타입 하나만 고치면 웹·앱이 동시에 컴파일 오류로 알아챈다

- FE-W가 정한 토큰을 앱 2명이 그대로 쓴다. 디자인이 갈라지지 않는다

- APP-S는 API 호출 코드를 새로 짤 필요가 없다. 화면에만 집중한다

## 6.5 도입 순서

| 순서 | 작업 | 담당 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | packages/shared 워크스페이스 추가 | BE-A | 1주차 1~2일 |
| 2 | web/src/types.ts → shared/src/types.ts 이동, 웹은 재수출로 호환 | BE-A | 1주차 2일 |
| 3 | web/src/api/client.ts → shared/src/client.ts 이동 | BE-A | 1주차 3일 |
| 4 | 디자인 토큰 추출 | FE-W | 1주차 5일 |
| 5 | mobile/에서 shared 참조 확인 | APP-S | 1주차 5일 |

[위험] 2·3번이 늦어지면 앱 2명이 놀게 된다. BE-A의 1주차 최우선 과제인 이유다.

# 7. 화면 44개 담당 배분

web/src/routes/routeTree.ts 기준. 웹은 FE-W, 앱은 APP-S/APP-N이 같은 화면을 각자 플랫폼으로 만든다.

| 화면 묶음 | 화면 수 | 웹 담당 | 앱 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시작·온보딩 (/, /welcome, /onboarding) | 3 | FE-W | APP-S | 온보딩은 앱 전용(권한 고지) |
| 인증 (/auth/login, /auth/signup) | 2 | FE-W | APP-S | 앱은 SecureStore 토큰 보관 |
| 여행 조건 입력 (/plan/*) | 5 | FE-W | APP-S | 웹 4단계 → 앱은 3단계 압축 검토 |
| 생성 진행 (/generating/:tripId) | 1 | FE-W | APP-S | SSE |
| 여행 대시보드 셸 (/trips/:tripId) | 1 | FE-W | APP-S | 웹=사이드바 / 앱=하단 탭 |
| 여행 요약 (overview) | 1 | FE-W | APP-S |  |
| 일정·동선 (schedule, schedule/:day) | 2 | FE-W | APP-N | 지도가 붙어 네이티브 담당 |
| 경로 상세·내비 (scheduleNavigate) | 1 | FE-W | APP-N | 실시간 위치 |
| 지도 전체 (map) | 1 | FE-W | APP-N |  |
| 로컬 탐색 (discover, festivals, souvenirs) | 3 | FE-W | APP-S | 8종 카테고리 아코디언 |
| 함께·기록 (together) | 1 | FE-W | APP-S |  |
| 여행 준비 (prep) | 1 | FE-W | APP-S | 광고·예약·사투리 카드 |
| 공동 편집 (collaborate) | 1 | FE-W | APP-S |  |
| 장소 상세 (place, place.reviews) | 2 | FE-W | APP-N | 현장 한국어·TTS |
| 스토리 (stories, new, detail) | 3 | FE-W | APP-S | 앱은 네이티브 카메라 |
| 사용자·내 정보 (user, me/*) | 4 | FE-W | APP-S |  |
| 공유·초대 (/s/:slug, /invite/:token) | 2 | FE-W | APP-N | 딥링크 진입점 |
| 운영 콘솔 (/admin/*) | 4 | FE-W | — | 웹 전용 |
| 약관·정책 (/legal/*) | 4 | FE-W | APP-S | 심사 필수 |
| 404 | 1 | FE-W | APP-S |  |
| 합계 | 44 |  |  |  |

앱에 필요한 화면은 약 40개(운영 콘솔 4개 제외)이며, 그중 7개가 APP-N의 네이티브 영역이다.

# 8. API 66개 담당 배분

라우터 파일 단위로 나눈다. 파일 경계가 곧 소유권 경계여서 충돌이 가장 적다.

| 라우터 파일 | 엔드포인트 | 주 담당 | 대표 경로 |
| --- | --- | --- | --- |
| routes/trips.ts | 23 | BE-A · BE-E 공동 | /trips /trips/:id/itinerary /places /routes/directions /itineraries/:id/*/reoptimize |
| routes/social.ts | 9 | BE-A | /stories /users/:id/follow /moderation/* |
| routes/commerce.ts | 8 | BE-A | /ads /bookings/* /businesses/* |
| routes/collaboration.ts | 7 | BE-A | /itineraries/:id/share /s/:slug /collaboration/invites/* |
| routes/account.ts | 5 | BE-A | /auth/register /auth/login /auth/me /auth/logout |
| routes/community.ts | 5 | BE-A | /places/:id/reviews /places/:id/visits/verify /local-profile |
| routes/experience.ts | 5 | BE-E | /festivals /events /shops/souvenir /weather |
| routes/analytics.ts | 3 | BE-A | /analytics/kpis /events /events/catalog |
| index.ts | 1 | OPS | /health |
| 합계 | 66 |  |  |

## 8.1 trips.ts 내부 분담

이 파일 하나에 23개가 몰려 있어 두 사람이 함께 쓴다. 경로 성격으로 나눈다.

| 갈래 | 주 담당 | 대표 경로 |
| --- | --- | --- |
| 여행 생성·조회·설정 | BE-A | POST /trips · GET /trips · GET /trips/:id/itinerary · PATCH /trips/:id/preferences |
| 생성 job · SSE 진행률 | BE-A | POST /trips/:id/itineraries:generate · GET /itinerary-jobs/:jobId/events |
| 재최적화 · 재계획 · 순서 · 되돌리기 | BE-E | /itineraries/:id/days/:d/reoptimize · /replan · /reorder · /undo |
| 추천 부가 (대체 장소 · 코스 · 페이스 · 리듬) | BE-E | /alternatives · /course-categories · /pace · /rhythm |
| 장소 · 경로 · 검색 | BE-E | /places · /places/:id/image · /locations/search · /routes/directions · /routes/taxi-card |

대략 BE-A 37개 · BE-E 28개 · OPS 1개. 개수는 BE-A가 많지만 BE-E 쪽이 계산 밀도가 훨씬 높아 실제 부하는 비슷하다.

규칙: trips.ts를 고칠 때는 상대방을 리뷰어로 지정한다. 한 파일을 둘이 쓰는 유일한 예외이므로 규율이 필요하다.

# 9. 협업 규칙

## 9.1 브랜치와 PR

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 기본 브랜치 | main 보호. 직접 푸시 금지 |
| 작업 브랜치 | feat/<역할코드>-<주제> 예: feat/app-n-map-permission |
| 머지 조건 | CI 통과 + 리뷰 1인 이상 |
| 리뷰 응답 | 15분 내. 지금 못 보면 "지금 못 본다"고 답한다 |
| 머지 시각 | 매일 18:00 이전. 이후 머지는 다음 날 아침으로 |
| 타입 변경 | PR 제목에 [TYPES] + 채널 공지 필수 |
| 커밋 메시지 | type(scope): 한 줄 요약 + 빈 줄 + 왜 바꿨는지 |

## 9.2 코드 영역 소유권

충돌을 줄이려면 "이 파일은 누구 것인가"가 분명해야 한다.

| 경로 | 소유자 | 다른 사람이 손댈 때 |
| --- | --- | --- |
| web/src/** | FE-W | PR에 FE-W 리뷰 필수 |
| mobile/app/** (계획·기록) | APP-S | APP-N과 상호 리뷰 |
| mobile/src/native/** | APP-N | APP-S와 상호 리뷰 |
| server/src/routes/** | BE-A | BE-E 리뷰 |
| server/src/services/{recommend,schedule,reoptimize,optimizer,paceLearning}.ts | BE-E | BE-A 리뷰 |
| server/solver/** | BE-E | 단독 |
| server/prisma/schema.prisma | BE-E | BE-A + OPS 둘 다 리뷰 (마이그레이션은 되돌리기 어렵다) |
| packages/shared/** | BE-A | 변경 시 전원 공지 |
| .github/, docker-compose*, Dockerfile, nginx.conf, scripts/ | OPS | 단독 |

## 9.3 정기 일정

| 시각 | 활동 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 매일 10:00 | 데일리 15분 | ① 어제 한 것 ② 오늘 할 것 ③ 막힌 것. 세 번째를 말하지 않는 것이 가장 큰 리스크 |
| 매일 18:00 | 데일리 데모 5분 | staging에서 실제로 동작시켜 보인다. 말이 아니라 화면으로 진척을 확인 |
| 주 1회 | 데이터 확충 1시간 | 전원이 장소 데이터를 검수·추가 (11.4절) |
| 주 1회 | 리스크 점검 | 10장 표를 갱신 |

## 9.4 품질 게이트

머지 전 CI가 자동으로 확인한다.

npm ci
npm run prisma:generate --workspace server
npx prisma migrate deploy         # server/
npm audit --audit-level=high
npm test --workspace server       # 12개 테스트 파일
npm run build --workspace server
npm run build --workspace web

여기에 추가할 항목 [설계 제안]

npx tsc -b web                    # 웹 타입 검사
npx tsc -b mobile                 # 앱 타입 검사 (앱 착수 후)
npm run doctor                    # 환경 점검 (로컬 전용)

# 10. 리스크와 대응

| ID | 리스크 | 영향 | 담당 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 | staging 지연으로 앱 2명이 대기 | 치명 | OPS | 1주차 3일차 마감을 최우선으로 고정. 늦어지면 임시 터널링으로라도 공개 엔드포인트 확보 |
| R-2 | `packages/shared` 승격 지연 | 높음 | BE-A | 1주차 3일차 마감. 늦어지면 앱은 임시로 타입을 복사해 진행하고 나중에 교체 |
| R-3 | 네이티브 기능이 한쪽 OS에서만 동작 | 높음 | APP-N | 1주차에 4개 권한을 양 OS 실기기에서 전부 확인 |
| R-4 | 스토어 계정 개설·승인 지연 | 치명 | OPS | 첫날 착수. 승인은 팀이 통제할 수 없다 |
| R-5 | PostgreSQL 전환 시 일정 계산 결과 변형 | 높음 | OPS·BE-E | 전환 다음 날을 검증 전용으로 배정. 같은 조건 결과 대조표 작성 |
| R-6 | 장소 데이터 부족으로 일정이 단조로움 | 중간 | BE-E | 1주차에 커버리지 실측. 주간 데이터 확충 운영 |
| R-7 | 웹·앱 디자인이 갈라짐 | 중간 | FE-W | 디자인 토큰을 shared에 두고 양쪽이 같은 값을 참조 |
| R-8 | 외부 API 쿼터 초과 | 중간 | BE-E | 카카오·TourAPI 일일 한도 확인. Redis 캐시로 호출 절감 |
| R-9 | 팀원 부재 (질병·개인사정) | 높음 | 전원 | 모든 역할에 백업 지정(3장). 작업은 반드시 PR로 남긴다 |
| R-10 | 앱 서명 키 분실 | 치명 | OPS | EAS 관리 + 별도 이중 백업. 분실 시 앱 업데이트 영구 불가 |

# 11. 첫 2주 스프린트

## 11.1 1주차 — 기반 세우기

목표: 앱 2명이 막힘없이 일할 수 있는 상태를 만든다.

| 담당 | 1~2일 | 3~4일 | 5일 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPS | 스토어 계정 개설 착수 · 클라우드 VM·도메인 확보 | staging 기동 (최우선) | CI에 배포 연결 · eas.json 초안 |
| BE-A | packages/shared 워크스페이스 생성 | 타입·API 클라이언트 이동 | 앱용 인증 흐름 문서화 |
| BE-E | 데이터 커버리지 실측 · PG 전환 주의목록 | 솔버 vs 휴리스틱 결과 비교 | 데이터 확충 계획 확정 |
| FE-W | 디자인 토큰 추출 | 약관·정책 3개 화면 | 토큰·레이아웃 명세 인계 |
| APP-S | Expo 프로젝트 생성 · Router 골격 | shared 연결 · 인증 화면 | 조건 입력 → 생성 흐름 |
| APP-N | 지도 방식 비교·결정 | 위치 권한 → 현재 위치 → 경로 표시 | 권한 4종 실기기 확인 · 목적 문구 인계 |

1주차 종료 판정: 앱에서 로그인 → 여행 조건 입력 → 일정 생성 → 요약 확인이 실기기에서 한 번 완주된다.

## 11.2 2주차 — 화면 채우기

| 담당 | 주요 작업 |
| --- | --- |
| OPS | PostgreSQL 전환 · 백업/복구 리허설 · 첫 EAS 빌드 → 내부 테스트 트랙 업로드 |
| BE-A | 앱 트래픽 대응(CORS·rate limit) · 소셜/커머스 API 앱 대응 |
| BE-E | 데이터 적재 실행 · 추천 근거 문구 정비 · 재최적화 안정화 |
| FE-W | 운영 콘솔(신고 검토 큐) · 장소 상세 · 사용자 프로필 |
| APP-S | 로컬 탐색 · 여행 준비 · 기록(스토리) 화면 |
| APP-N | 일정·내비·지도 화면 · 카메라 OCR 1차 · 딥링크 |

2주차 종료 판정: 앱 주요 화면이 실기기에서 크래시 없이 동작하고, staging이 PostgreSQL 위에서 돈다.

## 11.3 3주차 이후 방향

- 3주차: 심사 필수 항목(약관 URL·계정 삭제·UGC 신고·권한 고지) 완비, TestFlight·비공개 테스트 배포

- 4주차: 스토어 등록 정보 작성, 심사 제출, 리젝 대응

- 이후: KPI 대시보드, 로컬 등급, 광고 콘솔(M4)

[위험] Google Play 신규 개인 개발자 계정은 테스터 12명이 14일 연속 참여하는 비공개 테스트를 마쳐야 프로덕션 신청이 가능하다. 앱이 완성된 뒤에 시작하면 출시가 2~3주 밀린다. 첫 빌드가 나오는 즉시(2주차) 비공개 테스트를 시작해야 한다. OPS의 R-4와 함께 관리한다.

## 11.4 주간 데이터 확충 운영 [설계 제안]

데이터 전담을 두지 않는 대신, 전원이 주 1시간을 쓴다.

| 항목 | 방식 |
| --- | --- |
| 목표 | 매주 장소 30건 검수·추가 |
| 분배 | 6명 × 5건 |
| 검수 항목 | 영업시간 · 브레이크타임 · 영어 메뉴 · 해외카드 · 혼밥 가능 · 예상 비용 |
| 기록 | server/prisma/ 시드 스크립트에 반영, BE-E가 병합 |
| 원칙 | 확인되지 않은 정보는 채우지 않는다. 빈 값은 "확인 필요"로 남긴다 |

# 12. 이 팀 구성의 전제와 한계

솔직하게 적는다.

- 6명이 모두 이 프로젝트에 전념한다고 가정했다. 다른 일과 병행한다면 앱 2명 체제는 3명이 필요할 수 있다.

- React Native 경험이 없다면 1주차 목표는 무리다. APP-S·APP-N 중 최소 한 명은 RN 경험이 있어야 한다. 둘 다 처음이라면 1주차를 학습 주간으로 잡고 전체를 1주 미루는 편이 낫다. 무리하게 밀어붙이면 크래시가 남은 앱이 나오고, 그건 스토어 리젝 1순위 사유다.

- 웹 1명은 최소 인원이다. 남은 화면이 17개지만 대부분 정적이거나 기존 컴포넌트 재조합이라는 판단에 기반한다. 디자인을 크게 손보기로 하면 인원 재배치가 필요하다.

- 데이터 전담이 없다는 것은 의도된 선택이다. 6명 중 하나를 데이터에 쓰면 앱이나 인프라가 얇아진다. 대신 주간 확충으로 메운다. 데이터 커버리지가 데모 품질을 좌우한다고 판단되면 이 결정을 다시 봐야 한다.

- 역할 경계는 목표지 벽이 아니다. 병목이 생기면 백업 담당이 즉시 넘어간다. 특히 후반부에는 전원이 앱과 심사 준비에 붙는 것이 정상이다.

# 13. 부록

## 13.1 온보딩 체크리스트 (첫날)

[ ] 저장소 클론
[ ] npm install
[ ] server/.env, web/.env 생성 (.env.example 참고 · 키는 OPS에게 요청)
[ ] cd server && npx prisma migrate deploy
[ ] npm run seed --workspace server (+ seed:translations, seed:commerce, seed:v2, seed:discover-tags)
[ ] npm run doctor        ← 환경 점검. 실패 항목을 먼저 해결
[ ] npm run dev           ← 서버(:4000) + 웹(:5173) 동시 실행
[ ] http://localhost:5173 접속 확인
[ ] 본인 역할의 "담당 코드" 경로를 열어 구조 파악
[ ] LOCAL_ROUTE_기획서_v5.md 읽기 (서비스 정의 · 6대 원칙)

## 13.2 자주 쓰는 명령어

# 개발
npm run dev                                   # 서버 + 웹 동시
npm run dev:server / npm run dev:web          # 따로 실행
npm run doctor                                # 환경 점검

      
# DB
npx prisma migrate dev --name <이름>           # 개발용 (운영 금지)
npx prisma migrate deploy                     # 운영 배포용
npx prisma studio                             # 데이터 확인

      
# 시드
npm run seed --workspace server
npm run seed:translations --workspace server
npm run seed:commerce --workspace server
npm run seed:v2 --workspace server
npm run seed:discover-tags --workspace server
npm run import:tourapi --workspace server

      
# 검증
npm test --workspace server
npm run build --workspace server
npm run build --workspace web
npx tsc -b web
npm audit --audit-level=high
npm run smoke:pace                            # 페이스 학습 스모크

      
# 페이지 트리
node web/scripts/print-route-tree.mjs tree    # 트리
node web/scripts/print-route-tree.mjs table   # 마크다운 표
node web/scripts/print-route-tree.mjs stats   # 집계

      
# 배치
npm run privacy:cleanup --workspace server
npm run events:dispatch --workspace server

      
# 컨테이너
docker compose up --build                     # 웹 :8080, API :4000

## 13.3 역할 코드 요약 (채널·PR·이슈에서 사용)

| 코드 | 역할 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| FE-W | 웹 프론트엔드 & 디자인 시스템 |  |
| APP-S | 앱 · 셸과 계획/기록 흐름 |  |
| APP-N | 앱 · 여행 중 네이티브 기능 |  |
| BE-A | 백엔드 코어 API |  |
| BE-E | 추천·최적화 엔진 & 데이터 |  |
| OPS | 인프라 · 배포 · 품질 |  |

# 결론

세 가지만 기억하면 된다.

- 앱이 가장 큰 미개척지다. 백엔드 66개 API와 웹 23개 화면은 이미 있다. 앱은 0이다. 그래서 6명 중 2명을 앱에 배치했고, 그 둘은 성격이 완전히 다른 일(화면 흐름 / 네이티브 기능)을 맡는다.

- 1주차 3일차가 이 계획의 분기점이다. OPS의 staging과 BE-A의 packages/shared가 그날 나와야 앱 2명이 일할 수 있다. 이 두 개가 늦으면 나머지 계획이 전부 밀린다.

- 웹과 앱은 같은 코드를 공유해야 한다. 타입·API 클라이언트·다국어·디자인 토큰을 packages/shared에 두면, 한 곳을 고칠 때 양쪽이 같이 고쳐진다. 이것을 안 하면 6명이 아니라 사실상 두 팀이 따로 일하게 된다.

LOCAL ROUTE 6인 팀 구성안 v1.0 · 2026-08-26